АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От «04»  марта  2014  года           					                  № 35

р.п.Горный

О внесении изменений в постановление администрации Краснопартизанского муниципального района № 116 от 01.09.2010 года«Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснопартизанском муниципальном районе на 2011-2020 годы» В целях повышения энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов Краснопартизанского муниципального района, администрация Краснопартизанского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление администрации Краснопартизанского муниципального района № 116 от 01.09.2010 года «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснопартизанском муниципальном районе на 2011-2020 годы» следующие изменения: - приложение № 3 к программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Краснопартизанского муниципального района на период до 2020 года» изложить в новой редакции (согласно приложению). 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Рогачёва В.А.

Глава администрации

муниципального района                                                             Ю.Л. Бодров

Приложение № 3 к долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности Краснопартизанского муниципального района на период до 2020 года»

Система (перечень) программных мероприятий на 2011-2020 годы
I этап – 2011 – 2015 годы

| Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы | Объем финансирования, тыс. рублей | в том числе за счет средств |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета (прогнозно) | областного бюджета | местных бюджетов (прогнозно) | внебюджетных источников (прогнозно) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Модернизация котельных и тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы теплоснабжения котельной п. Петровский (с установкой блочной котельной) | 2011 | 5200 | 0 | 3640 | 1560 | 0 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МР |
| Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельных административных зданий п. Горный (Расчеты потребности тепла и топлива, сметные расчеты, согласование проекта газораспределительной системы административного здания п. Горный, составление проектной документации, техническое перевооружение систем теплоснабжения котельной) | # 2013 | 2012 | 0 | 1842 | 170 | 0 |  |
| # Модернизация тепловых сетей с. Сулак | # 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО |  | 7212 | 0 | 5482 | 1730 | 0 |  |
| # 1.2. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| # Реконструкция систем водоснабжения (замена сетей на полиэтиленовые трубы, модернизация водозаборных сооружений с установкой преобразователей тока на насосных станциях, 9 шт) | # 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | # Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МР |
|  | # 2015 | 1500 | 300 | 300 | 200 | 700 |  |
| # ИТОГО |  | 1500 | 300 | 300 | 200 | 700 |  |
| # 1.3. Оснащение современными энергосберегающими лампами уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация систем уличного освещения в населенных пунктах МР (установка современных светильников на основе ламп «ДНАТ с отражателями «Рефлекс» - 120 шт) | 2011 | 239 | 0 | 210 | 29 | 0 | Администрация МР, администрации МО |
|  | # 2012 | 455 | 0 | 360 | 95 | 0 |  |
|  | # 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | # 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | # 2015 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |
| # ИТОГО |  | 894 | 0 | 670 | 224 | 0 |  |

| 2. Повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Проведение энергетического аудита объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита объектов | # 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | # 2015 | # 100 | # 0 | # 100 | # 0 | # 0 |  |
| # ИТОГО |  | # 100 | # 0 | # 100 | # 0 | # 0 |  |
| # 2.2. Модернизация источников тепла, теплотрасс и теплоснабжения зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация систем теплоснабжения учреждений образования (МОУ ООШ с.Савельевка, МОУ ООШ с. Большая Сакма) | 2012 | 5857 | 0 | 4100 | 1757 | 0 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МР |
| # Техническое перевооружение теплоснабжения котельных МОУ ООШ п. Октябрьский, п. Римско-Корсаковка, МОУ НОШ п. Подшибаловка (Расчеты потребности тепла и топлива, сметные расчеты, составление проектной документации, техническое перевооружение систем теплоснабжения котельной), # поставка теплового узла системы ГВС котельной МОУ «СОШ п. Горный» | # 2013 | 1627 | 0 | 1038 | 589 | 0 | # Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МР |
| # Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной административных зданий п. Горный | # 2014 | 302,2 | 0 | 0 | 302,2 | 0 | # Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МР |
| # Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной п. Римско-Корсаковка |  | 312,0 | 0 | 0 | 312,0 | 0 |  |
| # Изготовление проектной документации по объекту:«Техническое перевооружение системы теплоснабжения котельной административных зданий п. Горный» |  | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 |  |
| # Модернизация систем теплоснабжения учреждений образования (МДОУ «Одуванчик» с. Милорадовка, СДК, с. Толстовка, МОУ СОШ п. Горный) | # 2015 | 2100 | 300 | 1000 | 800 | 0 | # Управление образования |
| # ИТОГО |  | 10297,2 | 300 | 6138 | 3859,2 | 0 |  |

| # 2.3. Модернизация систем освещения зданий и территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах системы образования, культуры, административных здания, центральной районной больницы | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Управление здравоохранения |
|  | # 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | # 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | # 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | # 2015 | 1100 | 200 | 600 | 300 |  | 0 |  |  |
| ИТОГО |  | 1100 | 200 | 600 | 300 |  | 0 |  |  |
| # 2.4. Обеспечение теплозащиты ограждающих конструкций зданий и учреждений бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение теплозащиты ограждающих конструкций зданий и учреждений бюджетной и социальной сферы | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отделы и управления Администрации МР |
|  | # 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | # 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | # 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | # 2015 | 800 | 0 | 600 | 200 |  | 0 |  |  |
| # Утепление зданий (замена оконных блоков на энергосберегающие) на объектах сферы образования, культуры, ЦРБ, зданий администрации | # 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | # Отделы и управления Администрации МР |
|  | # 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | # 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | # 2015 | 1600 | 0 | 850 | 750 |  | 0 |  |  |
| # ИТОГО |  | 2400 | 0 | 1450 | 950 |  | 0 |  |  |
| # 2.5. Модернизация приборов учета и регулирования потребления энергоносителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение и модернизация приборов учета и регулирования потребления энергоносителей | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Отделы и управления Администрации МР |
| Итого по направлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Повышение энергоэффективности в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1. Проведение энергетического аудита зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита зданий | 2011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Собственники жилых помещений, организации управляющие жилым фондом |
|  | # 2012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | # 2013 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | # 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | # 2015 | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  |  |
| # ИТОГО |  | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  |  |
| # 3.2. Обеспечение теплозащиты ограждающих конструкций зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение теплозащиты ограждающих конструкций зданий | 2011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Собственники жилых помещений, организации управляющие жилым фондом |
|  | # 2012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | # 2013 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | # 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | # 2015 | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 1200 |  |  |
| ИТОГО |  | 1200 | 0 | 0 |  | 0 | 1200 |  |  |
| # 3.3. Оснащение жилого фонда приборами учета потребления энергоносителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение жилого фонда приборами учета потребления энергоносителей | 2011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| # 3.4. Создание автоматизированных систем сбора и мониторинга показателей потребления энергоносителей в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание автоматизированных систем сбора и мониторинга показателей потребления энергоносителей в жилищном секторе | 2013 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Собственники жилых помещений, организации управляющие жилым фондом ТСЖ и ЖСК (по согласованию) |
|  | # 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | # 2015 | 300 | 0 | 100 |  | 0 | 200 |  |  |
| # ИТОГО |  | 300 | 0 | 100 |  | 0 | 200 |  |  |
| # 3.5. Оснащение современными энергосберегающими светильниками мест общего пользования жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение современными энергосберегающими светильниками мест общего пользования жилого фонда | 2011 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Собственники жилых помещений, организации управляющие жилым фондом ТСЖ и ЖСК (по согласованию) |
|  | # 2012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | # 2013 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | # 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | # 2015 | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 400 |  |  |
| ИТОГО |  | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 400 |  |  |
| # 3.6. Перевод жилых зданий с низкоэффективным централизованным отоплением на индивидуальное отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод квартир многоквартирных домов на индивидуальное отопление | # 2012 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Собственники жилых помещений, организации управляющие жилым фондом ТСЖ и ЖСК (по согласованию) |
|  | # 2013 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 200 | 1300 |
|  | # 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | # 2015 | 750 | 0 | 0 |  | 100 | 650 |  |  |
| ИТОГО |  | 750 | 0 | 0 |  | 100 | 650 |  |  |
| Итого по направлению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Повышение энергетической эффективности на основе использования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Использование солнечной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация пилотного проекта внедрения солнечных коллекторов для получения горячей воды в ЦРБ | 2014 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МР |
| Всего по направлению |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Итого по Программе за I этап | 2011-2015 |  | 25740 |  | 800 | 14840 |  | 6700 |  | 3400 |  |
| По годам за I этап | 2011 |  | 5439 |  | 0 | 3850 |  | 1589 |  | 0 |  |
|  | # 2012 | 6312 |  | 0 |  |  | 4460 |  | 1852 | 0 |  |
|  | # 2013 | 3639 |  | 0 |  |  | 2880 |  | 759 | 0 |  |
|  | # 2014 | 50 |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 0 |  |
|  | # 2015 | 10300 |  | 800 |  |  | 3650 |  | 2450 | 3400 |  |

II этап – 2016 – 2020 годы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение энергоэффективности в теплоснабжении и коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Модернизация котельных и тепловых сетей 1.2. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения 1.3. Оснащение современными энергосберегающими лампами уличного освещения | 2016-2020 | 12500 | 3000 | 5000 | 1500 | 3000 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МР, муниципальные унитарные предприятия |
| Итого по направлению |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение энергетического аудита объектов бюджетной сферы 2.2. Модернизация источников тепла, теплотрасс и теплоснабжения зданий (МДОУ «Василёк» с.Раздольное, СДК с. Раздольное. СК с. Беленка ФАП с.Головинщено МДОУ «Родничок» п.Горный МДОУ «Малыш» п.Горный, МДОУ «Теремок» п. Горный, ЦРБ п. Горный, МУДО Дом творчества, ФАП с. Емельяновка, СК п. Бобов, ФАП п. Бобов) 2.3. Модернизация систем освещения зданий и территорий 2.4. Обеспечение теплозащиты ограждающих конструкций зданий и учреждений бюджетной сферы 2.5. Модернизация приборов учета и регулирования потребления энергоносителей | 2016-2020 | 19000 | 3000 | 10000 | 6000 | 0 | Отдел строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Администрации МР |
| Итого по направлению |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Повышение энергоэффективности в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Проведение энергетического аудита зданий 3.2. Обеспечение теплозащиты ограждающих конструкций зданий 3.3. Оснащение современными энергосберегающими светильниками мест общего пользования жилого фонда 3.4. Оснащение современными энергосберегающими светильниками мест общего пользования жилого фонда 3.5. Перевод жилых зданий с низкоэффективным централизованным отоплением на индивидуальное отопление | 2016-2020 | 12000 | 0 | 200 | 500 | 11300 | Собственники жилых помещений, организации управляющие жилым фондом ТСЖ и ЖСК (по согласованию) |
| Итого по направлению |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Повышение энергетической эффективности на основе использования возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Использование солнечных коллекторов для получения горячей воды в энергоемких учреждениях здравоохранения и социальной сферы | 2016-2020 | 1000 | 400 | 100 | 500 | 0 | отдел здравоохранения Администрации МР, |
| Итого по Программе за II этап | 2016-2020 | 44500 | 6 400 | 15 300 | 8 500 | 14 300 |  |
| По годам за II этап | 2016 | 8200 | 1 200 | 2 900 | 1 300 | 2 800 |  |
|  | 2017 | 8800 | 1 300 | 3 100 | 1 600 | 2800 |  |
|  | 2018 | 9100 | 1 300 | 3 100 | 1 800 | 2 900 |  |
|  | 2019 | 9200 | 1 300 | 3 100 | 1 900 | 2 900 |  |
|  | 2020 | 9200 | 1300 | 3 100 | 1 900 | 2 900 |  |
| Итого по Программе | 2011-2020 | 70240 | 7200 | 30140 | 15200 | 17700 |  |